# 项目日志

## 10-03

形成小组，线上开始讨论系统方向·，

## 10-20

分配需求文档任务

具体任务分配：

1.2.引言+任务概述 张心怡

3.功能需求概要描述 杨格菲

4.业务功能详细描述 平安东

5.性能需求6.其他需求 李春梅

## 10-24

需求报告基本完成，交付老师检查，以及后期建议

## 10-26

线下会议，再次讨论

会议主题：1）总文档的改进与完善问题2）大的系统分工方向问题3）具体系统实现深度

会议结果：

1. 分工确定：

数据库设计：杨格菲；UI设计：李春梅；文档综合：张心怡；核心代码：平安东。

1. 系统深度确立，即具体需尽力实现的主要系统功能板块。
2. 出现分歧，即C#实现缺乏经验，是否使用JSP编写。

## 11-02

文档第一次修订完成。

## 11-08

数据库文档完成

## 11-13

UI设计文档完成。

## Month11-Month12

确立使用JSP编写系统，平安东进行核心代码编写。

## 12-17

李春梅结合现有系统方向，对数据库文档进行修改与完善。

## 12-20

线上进行第二次大的任务分配，为完善总系统做准备。

存在主要问题

1.page1：教师课程信息的修改，js页面弹出（参照service=login）。mpage选择考核方式，mpage2选择考试时间地点。

2.page2：学生端，课程表，page3：考试信息呈现。（页面与代码）

3.page4：教师的功能总结优化。

4.github上上传。

5.界面美化。

具体分工：

张心怡：继续进行文档修饰。

李春梅：学生端代码。

杨格菲：管理员端代码。

平安东：继续教师端代码。

## 18-1-6：

李春梅：学生端主要代码，前端代码编写完成。

## 18-1-10：

张心怡：总文档完成。

## 18-1-13：

杨格菲：管理员端前端系统核心代码编写完成。

## 18-Month 1 ：

平安东：代码整合，调试，视频录制。